## Slide 1
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teoria à Prática
Estratégias Essenciais para Entregar Resultados com Sucesso
25 slides
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
1 / 25

## Slide 2
Objetivos de Aprendizagem
1
Recordar os conceitos fundamentais de projeto e gerenciamento.
2
Compreender as áreas de conhecimento do PMBOK e seus processos.
3
Aplicar ferramentas e técnicas para planejar e controlar projetos.
4
Analisar estudos de caso para identificar boas práticas de GP.
5
Avaliar a importância do papel do gerente de projetos.
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
2 / 25

## Slide 3
SEÇÃO
Entendendo a Base: O Que É e Para Que Serve?
Fundamentos do Gerenciamento de Projetos
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
3 / 25

## Slide 4
Projeto: Um Esforço Único e Temporário
Temporário: Tem início e fim definidos.
Único: Gera um produto, serviço ou resultado exclusivo.
Progressivo: Detalhes são elaborados conforme avança.
Transformador: Leva a organização a um novo estado.
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
4 / 25

## Slide 5
Projetos ou Operações: Qual o Foco?
Aspecto A
• **Projetos**
• Criar novo produto/serviço.
• Mudar o status quo.
• Ações contínuas e repetitivas.
Aspecto B
• Esforços únicos e temporários.
• Resultados exclusivos.
• **Operações**
• Manter processos existentes.
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
5 / 25

## Slide 6
"
“A aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos.”
— — Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
Gerenciar Projetos: A Arte de Atender Requisitos
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
6 / 25

## Slide 7
A Jornada Histórica do Gerenciamento
Raízes: Henry Gantt e Frederick Taylor (séc. XX).
Era Moderna: Anos 50 com programas complexos.
PMI (1969): Padronização e profissionalização.
PMBOK (1981): Guia de melhores práticas globais.
Atualidade: Habilidade essencial para qualquer profissional.
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
7 / 25

## Slide 8
PMI: Liderando a Profissão Globalmente
Fundação
1969 na Pensilvânia, EUA.
Impacto
Organização líder em certificação (PMP).
Padrões
Estabelece guias como o PMBOK.
Comunidade
Rede global de profissionais.
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
8 / 25

## Slide 9
Por Que Gerenciar Projetos é Crucial?
Identificar necessidades claras.
Estabelecer objetivos alcançáveis.
Balancear escopo, tempo e custo.
Adaptar-se a expectativas diversas.
Entregar valor estratégico.
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
9 / 25

## Slide 10
"
“Uma bola e um bastão custam juntos R$ 1,10; o bastão custa um Real a mais que a bola.”
— Pense em como a intuição pode falhar ao atender requisitos.
Quanto Custa a Bola? (Desafio dos 10 Segundos)
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
10 / 25

## Slide 11
Atendendo aos Requisitos: A Solução
Aspecto A
• **Requisito 1: Custo Total**
• Bola: R$ 0,05
• **Requisito 2: Diferença de Preço**
Aspecto B
• Bastão: R$ 1,05
• Juntos: R$ 1,05 + R$ 0,05 = R$ 1,10 (Correto!)
• Diferença: R$ 1,05 - R$ 0,05 = R$ 1,00 (Correto!)
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
11 / 25

## Slide 12
O Ciclo de Vida: Guia para o Projeto
Define as fases que conectam o início ao fim.
Esclarece o trabalho técnico a ser realizado.
Especifica entregas e como são validadas.
Identifica os envolvidos em cada fase.
Estabelece controles e aprovações claras.
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
12 / 25

## Slide 13
SEÇÃO
Desvendando as Dimensões do Gerenciamento
As Áreas de Conhecimento do PMBOK
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
13 / 25

## Slide 14
Gerenciamento da Integração: Conectando os Processos
1
**Iniciação:** Desenvolver Termo de Abertura.
2
**Planejamento:** Desenvolver Plano de Gerenciamento do Projeto.
3
**Execução:** Orientar e Gerenciar a Execução.
4
**Controle:** Monitorar e Controlar; Controle Integrado de Mudanças.
5
**Encerramento:** Encerrar Projeto ou Fase.
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
14 / 25

## Slide 15
Escopo: O Que Faremos (e o que não)
Definir e controlar o trabalho do projeto.
Entregas claras e requisitos detalhados.
Evitar 'Scope Creep' (desvio de escopo).
Garante o foco nos objetivos definidos.
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
15 / 25

## Slide 16
Cronograma e Custos: Os Pilares Essenciais
Aspecto A
• **Gerenciamento do Cronograma**
• Definir atividades e sequências.
• Desenvolver e controlar o cronograma.
• Estimar os custos do projeto.
Aspecto B
• Gerenciar prazos do projeto.
• Estimativa de duração.
• **Gerenciamento dos Custos**
• Determinar o orçamento.
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
16 / 25

## Slide 17
Gerenciamento dos Custos: EVM em Ação
**Exemplo
** Projeto de R$ 1.200.000,00
VP (Valor Planejado) = R$ 250.000
VP (Valor Planejado) = R$ 250.000
CR (Custo Real) = R$ 230.000
CR (Custo Real) = R$ 230.000
VA (Valor Agregado) = R$ 200.000
VA (Valor Agregado) = R$ 200.000
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
17 / 25

## Slide 18
Qualidade e Recursos: Excelência e Capacidade
**Qualidade:** Planejar, garantir, controlar.
**Recursos:** Identificar, adquirir, gerenciar (equipe, materiais).
Plano de GRH: Define papéis e responsabilidades.
Treinamentos: Essenciais para desempenho da equipe.
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
18 / 25

## Slide 19
Gerenciamento da Comunicação: Fluxos Essenciais
Aspecto A
• **Ciclo da Mensagem**
• Meio, Ruído, Decodificação.
• **Plano de Comunicação**
• De Quem: Responsável.
Aspecto B
• Emissor, Codificação, Mensagem.
• Receptor, Feedback, Resposta.
• Informação: O quê?
• Para Quem: Público-alvo.
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
19 / 25

## Slide 20
Gerenciamento de Riscos: Antecipar para Mitigar
Planejar: Como gerenciar riscos.
Identificar: Quais riscos podem ocorrer?
Analisar: Qualitativa e quantitativamente.
Responder: Desenvolver planos de ação.
Controlar: Monitorar e ajustar continuamente.
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
20 / 25

## Slide 21
Gerenciamento das Aquisições: Comprando com Estratégia
Planejar: Definir o que comprar/fazer.
Conduzir: Selecionar fornecedores, assinar contratos.
Controlar: Gerenciar relações e contratos.
Encerrar: Finalizar contratos formalmente.
Tipos de Contrato: Preço Fechado, Custo, Preço Máximo Garantido.
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
21 / 25

## Slide 22
Gerenciamento de Stakeholders: Quem Importa?
Aspecto A
• **Definição**
• Identificar e gerenciar expectativas.
• **Matriz Poder/Interesse**
• Alto Poder / Baixo Interesse: Manter Satisfeito.
Aspecto B
• Indivíduos ou organizações afetados pelo projeto.
• Essenciais para o sucesso.
• Alto Poder / Alto Interesse: Gerenciar de Perto.
• Baixo Poder / Alto Interesse: Manter Informado.
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
22 / 25

## Slide 23
Recapitulação: As Chaves do Gerenciamento de Projetos
✓ Projetos são esforços temporários e únicos com objetivos.
✓ A Integração coordena todas as outras áreas de conhecimento.
✓ Escopo, Tempo, Custo e Qualidade são pilares fundamentais.
✓ Pessoas, Comunicação, Riscos e Aquisições são vitais.
✓ Stakeholders definem o ambiente e influenciam o projeto.
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
23 / 25

## Slide 24
Pensando o Futuro: Desafios e Oportunidades
1
Qual a área do PMBOK você considera mais desafiadora e por quê?
2
Como a matriz Poder/Interesse pode ser aplicada no seu contexto profissional?
3
Pense em um projeto recente. Como a gestão de riscos poderia ter melhorado?
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
24 / 25

## Slide 25
Sua Jornada no GP Começa Agora!
Prof. Rogério Aparecido Silva
EduCore AI
EduCore AI
Gerenciamento de Projetos de Alto Nível: Da Teo...
25 / 25